GROUPE C

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

**Auteurs :**

| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| --- | --- | --- |
| Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | Clément CARLES  Jean-Philippe HUGUET  Sébastien TROUSSE | Olivier MICHALON |
| **Rédigé le** : 23/10/2013 | **Approuvé le** : | **Validé le** : |

**Diffusion :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| À : | Olivier MICHALON |
| Copie à : | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET  Sébastien TROUSSE  Jean-Philippe HUGUET  Guillaume BROC  Clément CARLES |

**Document de référence :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| **1.0** | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | Clément CARLES  Jean-Philippe HUGUET | 23/10/2013 | Création du document |
| **1.1** | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | Sébastien TROUSSE | 24/10/2013 | Modification des dates de commencement et de fin |

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste des tâches** | **Auteurs** | **Date début** | **Date d'envoi à l'approbateur** | **Approbateurs** | **Date de fin prévue** | **Notes** |
| CR DP itération 1 | Sébastien TROUSSE | 23/10/2013 | 23/10/2013 21h00 | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | 24/10/2013 |  |
| CR Client itération 1 | Jérémy VAZ BORGES | 23/10/2013 | 23/10/2013 21h00 | Sébastien TROUSSE  Jean-Philippe HUGUET | 24/10/2013 |  |
| Fiche itération prévisionnelle 1 | Jérémy VAZ BORGES | 23/10/2013 | 23/10/2013 21h00 | Guillaume BROC  Clément CARLES | 24/10/2013 |  |
| Introduction | Jean-Philippe HUGUET | 23/10/2013 | 04/11/2013  8h | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | 04/11/2013 |  |
| PAQ | Quentin CHEYNET  Jérémy VAZ BORGES | 24/10/2013 | 04/11/2013  8h | Sébastien TROUSSE  Jean-Philippe HUGUET | 04/11/2013 |  |
| Formation GIT | Quentin CHEYNET | 23/10/2013 |  |  | 04/11/2013 |  |
| Spécifications | Guillaume BROC  Clément CARLES | 24/10/2013 | 04/11/2013  8h | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | 04/11/2013 |  |
| Analyse des risques | Jean-Philippe HUGUET | 24/10/2013 | 04/11/2013  8h | Guillaume BROC  Clément CARLES | 04/11/2013 |  |
| Planification :  Lotissement | Sébastien TROUSSE | 25/10/2013 | 04/11/2013  8h | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | 04/11/2013 |  |
| Planification :  Fiche itération  réelle 1 | Jérémy VAZ BORGES | 04/11/2013 | 04/11/2013  20h | Sébastien TROUSSE  Jean-Philippe HUGUET | 05/11/2013 |  |
| Analyse Technique : méthodes et outils utilisés | Guillaume BROC | 25/10/2013 | 04/11/2013  8h | Sébastien TROUSSE  Jean-Philippe HUGUET | 04/11/2013 |  |
| Analyse Technique :  identification des verrous techniques | Clément CARLES | 25/10/2013 | 04/11/2013  8h | Jérémy VAZ BORGES  Quentin CHEYNET | 04/11/2013 |  |
| Ordre du jour de la réunion externe 2 | Jean-Philippe HUGUET | 04/11/2013 | 04/11/2013  20h | Guillaume BROC  Clément CARLES | 05/11/2013 |  |
| Ordre du jour de la réunion interne 2 | Jean-Philippe HUGUET | 04/11/2013 | 04/11/2013  20h | Guillaume BROC  Clément CARLES | 05/11/2013 |  |
| Création du rendue itération 1 | Clément CARLES  Quentin CHEYNET | 23/10/2013 |  |  | 05/11/2013 |  |