GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET		Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET		23/10/2013	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Notes
CR DP itération 1	Sébastien TROUSSE	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	24/10/2013
CR Client itération 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013
Fiche itération prévisionnelle 1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013
Introduction	Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	26/10/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	27/10/2013
PAQ	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	24/10/2013	03/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Formation GIT	Quentin CHEYNET	23/10/2013
Spécifications	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013	03/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Analyse des risques	Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013	27/10/2013 / 8h	Guillaume BROC / Clément CARLES	28/10/2013
Planification : / Lotissement	Sébastien TROUSSE	26/10/2013	03/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Planification : / Fiche itération / réelle 1	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	05/11/2013
Analyse Technique : méthodes et outils utilisés	Guillaume BROC	26/10/2013	03/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Analyse Technique : / identification des verrous techniques	Clément CARLES	26/10/2013	03/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 2	Jean-Philippe HUGUET	03/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 2	Jean-Philippe HUGUET	03/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Création du rendue itération 1	Clément CARLES / Quentin CHEYNET	23/10/2013			05/11/2013