Groupe C

Bilan Itération 3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE		Olivier MICHALON
Rédigé le : 18/11/2013	Approuvé le : 18/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document
fiche_itération_réelle_n°3	[PROJET3][GrpC]fiche_itération_reelle_n°3_v3.0.odt

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
V3.0	Sébastien TROUSSE		18/11/2013	Création du document
V3.1	Sébastien TROUSSE		18/11/2013	Correction de fautes d’orthographe

Bilan Itération 3

Travaux réalisés :
Établir le protocole réseau :
Durant cette itération, nous avons réussi à remplir une grande majorité des tâches qui étaient prévues. Nous nous sommes mis d’accord sur un protocole pour les messages à envoyer avec un modèle bien défini.

Gestion des collisions :
Pour cette partie le joueur peut maintenant se déplacer dans la map et ne passe pas à travers les briques qui constituent la map. Les joueurs n’ont aucune collision entre eux.

Création serveur multithread :
Pour cette partie nous nous sommes rendu compte qu’utiliser des threads n’était pas une bonne idée pour rendre le serveur accessible pour plusieurs clients en simultané. Nous sommes parvenus à faire un serveur multi client sans utiliser les threads.

Gestion des sauts et de la gravité :
Le joueur peut désormais effectuer des sauts dans la map en appuyant sur une touche du clavier et le joueur peut tomber grâce à l’implémentation de la gravité dans la map.

Gestion des bombes :
Le joueur peut maintenant poser des bombes en appuyant sur une touche du clavier

Version non finale :
Nous avons réalisé une version test en nous basant sur le chat.
L’application que nous avons réalisée n’est pas finie, elle permet seulement de créer ou de rejoindre une partie et lors de la création de la partie, nous avons le choix du nombre de joueurs possible.

Travaux non réalisés :
Liaison interface graphique et réseaux
La liaison de l’interface graphique avec la partie réseau n’a pas pu être terminée par manque de temps et c’est durant cette liaison que sera appliqué le protocole pour les messages. Cette tâche sera reportée à l’itération suivante.

Création de la factory
Cette partie n’a pas pu être finie par manque de temps. Cette tâche sera reportée à l’itération suivante.

Travaux prévus pour l’itération suivante :
Création de la factory
Application du pattern factory au projet.

Liaison entre les parties interface graphique et réseau
Cette tâche étant l’une des plus difficiles, elle sera effectuée par Quentin, Jérémy et Sébastien pour simplifier la compréhension du code.

Gestion des morts
Cette tâche permettra es.

Gestion des changements de vue
Cette tâche permettra de passer d’une vue à une autre dans une même fenêtre pour améliorer l’ergonomie de l’application.

Gestion du son
L’application ne contient aucun son actuellement, cela permettra de rendre l’expérience de jeu plus intéressante.