GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°5

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE		Olivier MICHALON
Rédigé le : 25/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Sébastien TROUSSE		25/11/2013	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°5

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Notes
CR DP itération 5	Jean-Philippe HUGUET	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013
CR Client itération 5	Clément CARLES	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013
Gestion des scores	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion des débuts de partie	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion / des niveaux	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Liaison entre les parties jeu et réseau	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion des changements de vue	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Gestion du son	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Bilan	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Fiche itération réelle 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	03/12/2013
Fiche itération prévisionnelle 6	Clément CARLES	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Ordre du jour de la réunion externe 6	Quentin CHEYNET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Ordre du jour de la réunion interne 6	Jérémy VAZ BORGES	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Création du rendue itération 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	03/12/2013 / 12h00	Groupe C	03/12/2013