GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET		Olivier MICHALON
Rédigé le : 11/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Quentin CHEYNET		11/11/13	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°3

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 3		13/11/2013	13/11/2013 / 21h00		14/11/2013
CR Client itération 3		13/11/2013	13/11/2013 / 21h00		14/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin Cheynet	13/11/2013	13/11/2013 21h00		14/11/2013
Gestion des collisions
Gestion des sauts et de la gravité
Gestion des bombes
Création de la factory
Bilan		18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Fiche itération réelle 3		18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		19/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 4		18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 4		18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 4		18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Création du rendue itération 3		18/11/2013			19/11/2013