GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°5

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 03/12/2013	Approuvé le : 03/12/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES	03/12/2013	Création du document
5.1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET		04/12/2013	Correction de la liste des tâches et mise à jour des dates de rendu

# Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°5

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 5	Jean-Philippe HUGUET	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013	28/11/2013
Gestion des scores	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	29/11/2013
Gestion des fins de parties	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	28/11/2013
Gestion / des niveaux	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	28/11/2013
Liaison entre les parties jeu et réseau	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	29/11/2013
Gestion des changements de vue	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Amélioration de la / Gestion du son	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013	30/11/2013
Création du Diagramme de classe	Groupe C	28/11/2013		Groupe C	02/12/2013	01/12/2013
Bilan	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013	02/12/2013
Manuel d'utilisation	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013	02/12/2013
Fiche itération réelle 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	03/12/2013	03/12/2013
Création du rendue itération 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	03/12/2013 / 12h00	Groupe C	03/12/2013	03/12/2013