GROUPE C
# Découpage en lots/livrables

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 01/11/2013	Approuvé le : 04/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Sébastien TROUSSE	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	Création du document
4.0	Sébastien TROUSSE		25/11/2013	Modification du document et corrections des événements du projet

 Voici un tableau détaillant l’application qui doit être développée, découpée en différents lots et livrables :
Numéro Lot	Nom du lot	Description du lot	Date de livraison	Numéro de livraison
1	qbomberman_v1.0.tar.gz	Version initiale du jeu avec les bases : -Un personnage se déplace sur une carte (la plus simple possible : pas de case destructible pour le moment). -Mise en place du réseau (un client et un serveur qui peuvent établir une connexion ensemble).	13/11/2013	2
2	qbomberman_v1.0.pdf	Documentation : -Phase de lancement complète -PAQ partiel / -Analyse des risques / -Spécifications partielles / -Planification des lotissements -CR réunion interne n°1 -CR réunion externe n°1 -Fiche d'itération 2 prévisionnelle -Dossier d'Analyse Technique partiel / -Analyse Financière / -Analyse Technique	06/11/2013	1
3	qbomberman_v2.0.tar.gz	Nouvelle version du jeu : / Améliorations de la version précédentes en se basant sur le chat et aide du prof pour avancer plus vite à l’itération suivante	13/11/2013	2
4	qbomberman_v2.0.pdf	Documentation : / -PAQ corrigé / -Analyse des risques corrigée / -Spécifications partielles / -Planification des lotissements -CR réunion interne n°2 -CR réunion externe n°2 -Fiche d'itération 3 prévisionnelle / -Fiche d'itération 2 réelle -Dossier d'Analyse Technique corrigé / -Analyse Financière / -Analyse Technique	13/11/2013	2
5	qbomberman_v3.0.tar.gz	Ajout de caractéristiques : / Interface Graphique : / -Gestion des collisions / -Gestion des sauts et de la gravité / -Gestion des bombes / -Modification des touches / Réseau : / -Mise en place du protocole réseau / -Création d’un serveur multi clients	20/11/2013	3
6	qbomberman_v3.0.pdf	Documentation : / -PAQ corrigé / -Bilan / -Analyse des risques / -Spécifications partielles / -Planification des lotissements -CR réunion interne n°3 -CR réunion externe n°3 / -Fiche d'itération 3 réelle -Fiche d'itération 4 prévisionnelle -Dossier d'Analyse Technique / -Analyse Financière / -Analyse Technique	20/11/2013	3
7	qbomberman_v4.0.tar.gz	Ajout de caractéristiques complexes : / -Gestion des bonus / -Gestion des morts / -Liaison entre les parties jeu et réseau / -Gestion des changements de vue / -Création de la factory / -Gestion du son	27/11/2013	4
8	qbomberman_v4.0.pdf	Documentation : / -PAQ / -Bilan / -Analyse des risques / -Spécifications partielles / -Planification des lotissements -CR réunion interne n°4 -CR réunion externe n°4 / -Fiche d'itération 4 réelle -Fiche d'itération 5 prévisionnelle -Dossier d'Analyse Technique / -Analyse Financière / -Analyse Technique	27/11/2013	4
9	qbomberman_v5.0.tar.gz	Améliorations des caractéristiques complexes : / -Gestion des niveaux / -Fin liaison entre les parties jeu et réseau / -Gestion des scores / -Gestion des débuts de partie / -Gestion des changements de vue / -Création de la factory / -Gestion du son	04/12/2013	5
10	qbomberman_v5.0.pdf	Documentation :	04/12/2013	5
11	qbomberman_vfinale.tar.gz	Amélioration de la partie graphique et ajout de diverses options :	11/12/2013	6
12	qbomberman_vfinale.pdf	Documentation :	11/12/2013	6