GROUPE C

Analyse des risques

Auteurs :
Acteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Guillaume BROC	Olivier MICHALON
Rédigé le : 03/11/2013	Approuvé le : 04/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Charles CHRISTMAS
Copie à :	Olivier MICHALON / Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Acteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES	03/11/13	Création du document
V1.1	Guillaume BROC	Guillaume BROC	04/11/13	Correction des fautes de grammaire, de syntaxe et de ponctuation

Analyse des risques
Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, les principaux risques sont humains. De plus, leur probabilité est plus forte que les risques financiers. Nous avons décomposé les risques en deux types : les risques financiers et les risques humains. Cependant, ces risques peuvent être réduits si on applique les solutions proposées. Si ces risques apparaissent durant le projet, ceux-ci peuvent nous causer beaucoup de problèmes jusqu’à même perdre le client et donc il n’y aura pas de rentrée d’argent.

L’impact sur le projet est noté de 1 à 5 selon la règle suivante :
1 – Impact très faible
2 – Impact faible
3 – Impact moyen
4 – Impact fort
5 – Impact très fort

Risques	Type du risque	Probabilité	Impact	Solutions
Défaut de paiement	Financier	Faible	1	Paiement échelonné
Surcoût du projet		Faible	4	Diminutions des marges
Problème de communication dans le groupe	Humain	Moyen	3	Réunions régulières
Méconnaissance de Qt Creator		Elevé	4	Formation intense à cet outil
Méconnaissance de l’outil informatique		Moyen	4	Auto-formation
Départ d’un ingénieur		Faible	4	Modèle eXtreme Programming
Manque de temps		Forte	3	Respecter rigoureusement le planning