GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET		Olivier MICHALON
Rédigé le : 11/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Quentin CHEYNET		11/11/13	Création du document
1.1	Quentin CHEYNET		13/11/13	Modification des rôles et des dates

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°3

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 3	Jean-Philippe HUGUET	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00	Groupe C	14/11/2013
CR Client itération 3	Clément CARLES	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00	Groupe C	14/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin CHEYNET	13/11/2013	13/11/2013 21h00	Groupe C	14/11/2013
Gestion des collisions	Quentin CHEYNET / Clément CARLES	14/11/2013			16/11/2013
Gestion des sauts et de la gravité	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET	16/11/2013			17/11/2013
Gestion des bombes	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	14/11/2013			18/11/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	14/11/2013			17/11/2013
Établir le protocole réseau	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE
Création serveur multi-thread	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE
Bilan	Sébastien Trousse	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Groupe C	18/11/2013
Fiche itération réelle 3	Quentin CHEYNET	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Groupe C	19/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 4	Jérémy VAZ BORGES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Groupe C	18/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 4	Clément CARLES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Groupe C	18/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 4	Sébastien TROUSSE	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Groupe C	18/11/2013
Création du rendue itération 3	Jean-Philippe HUGUET	18/11/2013	19/11/2013 / 12h00	Groupe C	19/11/2013