GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES		Olivier MICHALON
Rédigé le : 06/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES		06/11/2013	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 2	Guillaume BROC	06/11/2013	06/11/2013 / 21h00	Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013
CR Client itération 2	Sébastien TROUSSE	06/11/2013	06/11/2013 / 21h00	Clément CARLES	07/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 2	Jérémy VAZ BORGES	06/11/2013	06/11/2013 21h00	Quentin CHEYNET	07/11/2013
Analyse / Fonctionnelle CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	09/11/2013
Conception CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	09/11/2013
Réalisation CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	08/11/2013			12/11/2013
Recette CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	08/11/2013			12/11/2013
Analyse / Fonctionnelle CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	09/11/2013
Conception CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	09/11/2013
Réalisation CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	08/11/2013			12/11/2013
Recette CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	08/11/2013			12/11/2013
Bilan	Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00		12/11/2013
Fiche itération réelle 2	Jean-Philippe HUGUET	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00		12/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin CHEYNET	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00		12/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 3	Clément CARLES	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00		12/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 3	Sébastien TROUSSE	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00		12/11/2013
Création du rendue itération 2	Jérémy VAZ BORGES	07/11/2013			12/11/2013