Groupe C

Bilan Itération 3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE		Olivier MICHALON
Rédigé le : 18/11/2013	Approuvé le : 18/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document
Bilan Itération 3	[PROJET3][GrpC]bilan_itération_n°3_v3.1.odt

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
V3.0	Sébastien TROUSSE		18/11/2013	Création du document
V3.1	Quentin CHEYNET		18/11/2013	Correction d'erreurs

Bilan Itération 3

Travaux réalisés :
Réseau :
Durant cette itération, nous avons réussi à remplir une grande majorité des tâches qui étaient prévues. Nous nous sommes mis d’accord sur un protocole pour les messages à envoyer avec un modèle bien défini.

Version non finale :
Nous avons réalisé une version test en se basant sur le chat.
L’application que nous avons réalisée n’est pas entièrement finie, elle permet seulement de créer ou de rejoindre une partie, et lors de la création de la partie, nous avons le choix du nombre de joueurs possibles.

Travaux non réalisés :
Liaison interface graphique et réseaux
La liaison de l’interface graphique avec la partie réseau n’a pas pu être terminée par manque de temps. C’est durant cette liaison que sera appliqué le protocole pour les messages. Cette tâche sera reportée à l’itération suivante.

Création de la factory
Cette partie n’a pas pu être finie par manque de temps. Cette tâche sera reportée à l’itération suivante.

Travaux prévus pour l’itération suivante :
Création de la factory
Application du design pattern factory au projet.

Liaison entre les parties interface graphique et réseau
Cette tâche étant l’une des plus difficiles, elle sera effectuée par Quentin, Jérémy et Sébastien pour simplifier la compréhension du code.

Gestion des morts
Cette tâche permettra à l’application de gérer la mort des personnages lorsqu'ils sont touchés par une explosion.

Gestion des changements de vue
Cette tâche permettra de passer d’une vue à une autre dans une même fenêtre pour améliorer l’ergonomie de l’application.

Gestion du son
L’application ne contient aucun son actuellement, cela permettra de rendre l’expérience de jeu plus intéressante.