GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°4

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 18/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4.0	Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	18/11/2013	Création du document
4.1	Jérémy VAZ BORGES		25/11/2013	Ajout des dates réelles

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°4

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 4	Sébastien TROUSSE	20/11/2013	20/11/2013 / 21h00	Groupe C	21/11/2013	21/11/2013
CR Client itération 4	Quentin / CHEYNET	20/11/2013	20/11/2013 / 21h00	Groupe C	21/11/2013	21/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 4	Jérémy VAZ BORGES	20/11/2013	20/11/2013 / 21h00	Groupe C	21/11/2013	21/11/2013
Gestion / des Bonus	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	21/11/2013			25/11/2013	24/11/2013
Gestion / des morts	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	21/11/2013			25/11/2013	23/11/2013
Liaison entre les parties jeu et réseau	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	21/11/2013			25/11/2013		Très bien avancée mais toujours en cours
Gestion des changements de vue	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	21/11/2013			25/11/2013		Aucune nouvelle des avancements
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	21/11/2013			25/11/2013		Aucune nouvelle des avancements
Gestion du son	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	21/11/2013			25/11/2013	25/11/2013
Bilan	Quentin / CHEYNET	25/11/2013	25/11/2013 / 21h00	Groupe C	25/11/2013	25/11/2013
Fiche itération réelle 4	Jérémy VAZ BORGES	25/11/2013	25/11/2013 / 21h00	Groupe C	26/11/2013	25/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 5	Sébastien TROUSSE	25/11/2013	25/11/2013 / 21h00	Groupe C	25/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 5	Jérémy VAZ BORGES	25/11/2013	25/11/2013 / 21h00	Groupe C	25/11/2013	25/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 5	Jean-Philippe HUGUET	25/11/2013	25/11/2013 / 21h00	Groupe C	25/11/2013	25/11/2013
Création du rendue itération 4	Clément CARLES	25/11/2013	26/11/2013 / 12h00	Groupe C	26/11/2013		Aucune nouvelle des avancements