GROUPE C

# Analyse des risques

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Guillaume BROC	Olivier MICHALON
Rédigé le : 03/10/2013	Approuvé le : 04/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES / Guillaume BROC	03/11/13	Création du document
1.1	Guillaume BROC	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	04/11/13	Correction des fautes de grammaire, de syntaxe et de ponctuation

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, les principaux risques sont humains. De plus, leurs probabilités sont plus fortes que les risques financiers. Nous avons décomposé les risques en deux types : les risques financiers et les risques humains. Cependant, ces risques peuvent être réduits si l'on applique les solutions proposées.

L’impact sur le projet est noté de 1 à 5 selon la règle suivante :
1 – Impact très faible
2 – Impact faible
3 – Impact moyen
4 – Impact fort
5 – Impact très fort

Risques	Type du risque	Probabilité	Impact	Solutions
Défaut de paiement	Financier	Faible	1	Paiement échelonné
Surcoût du projet		Faible	4	Diminutions des marges
Problème de communication dans le groupe	Humain	Moyen	3	Réunions régulières
Méconnaissance de Qt Creator		Élevé	4	Formation intense à cet outil
Méconnaissance de l’outil informatique		Moyen	4	Auto-formation
Départ d’un ingénieur		Faible	4	Modèle eXtreme Programming
Manque de temps		Forte	3	Respecter rigoureusement le planning