GROUPE C
# Annexes

- Fiche d'itération prévisionnelle 1
- Fiche d'itération réelle 1
- Compte rendu réunion interne de l'itération 1
- Compte rendu réunion externe de l'itération 1
- Fiche d'itération prévisionnelle et réelle 2
- Ordre du jour réunion interne 2
- Ordre du jour réunion externe 2
- Compte rendu réunion interne de l'itération 2
- Compte rendu réunion externe de l'itération 2
- Fiche d'itération prévisionnelle 3
- Ordre du jour réunion interne 3
- Ordre du jour réunion externe 3

GROUPE C

## Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE / Guillaume BROC	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	Création du document
1.1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Sébastien TROUSSE	24/10/2013	Modification des dates de commencement et de fin

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 1	Sébastien TROUSSE	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	24/10/2013
CR Client itération 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013
Fiche itération prévisionnelle 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013
Introduction	Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
PAQ	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Formation GIT	Quentin CHEYNET	23/10/2013			23/10/2013
Spécifications	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Analyse des risques	Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Guillaume BROC / Clément CARLES	04/11/2013
Planification : / Lotissement	Sébastien TROUSSE	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Planification : / Fiche itération / réelle 1	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	05/11/2013
Analyse Technique : méthodes et outils utilisés	Guillaume BROC	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Analyse Technique : / identification des verrous techniques	Clément CARLES	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Création du rendue itération 1	Clément CARLES / Quentin CHEYNET	23/10/2013

GROUPE C

## Fiche d'itération Réelle n°1

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 04/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document
[PROJET3][GrpC]fiche_itération_PREVISIONNELLE_n°1_23-10-13_v1.1	[PROJET3][GrpC]fiche_itération_PREVISIONNELLE_n°1_23-10-13_v1.1.pdf

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	23/10/2013	Création du document

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 1	Sébastien TROUSSE	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	24/10/2013
CR Client itération 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013
Fiche itération prévisionnelle 1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Guillaume BROC / Clément CARLES / Sébastien TROUSSE	24/10/2013
Introduction	Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013
PAQ	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Formation GIT	Quentin CHEYNET	23/10/2013			23/10/2013
Spécifications	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013				Pas fait
Analyse des risques	Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013
Planification : / Lotissement	Sébastien TROUSSE	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Planification : / Fiche itération / réelle 1	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013	05/11/2013 / 8h	Quentin CHEYNET	05/11/2013
Analyse Technique : méthodes et outils utilisés	Guillaume BROC	25/10/2013	04/11/2013 / 20h	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Analyse Technique : / identification des verrous techniques	Clément CARLES	25/10/2013				Trop tard
Ordre du jour de la réunion externe 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES	05/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	05/11/2013
Création du rendue itération 1	Quentin CHEYNET	23/10/2013	05/11/2013 / 01h20	Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	05/11/2013

GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Interne n°1

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le : 23/10/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Sébastien Trousse		23/10/2013	Création du document.
1.1	Sébastien Trousse	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	Correction des différentes fautes

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 1 du 23 Octobre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion interne 1 du projet 3 V1.0

Pour cette itération, nous avons vu avec le DP qu’il faudrait faire une maquette (Interface graphique) à présenter avec QDesigner.

### Au sujet du Plan d’Assurance Qualité

Nous allons fixer différentes normes pour le nommage des fichiers.
Pour notre manière de coder, une norme de codage sera mise en place.
Pour les logiciels, nous allons utiliser Libre Office dans un premier temps puis si possible Word.
Git Hub sera notre serveur de stockage.

Nous devons nous engager à répondre aux mails rapidement et spécifier les dates des différentes livraisons et à les respecter.

### Normes à respecter

Concernant les normes des fichiers, nous nous engageons également à garder une uniformité dans les documents en gardant des cartouches pour les grandes parties, ou cas d’utilisations, et également pour le document maître. Une colonne "non approuvé" peut être ajoutée.

Pour simplifier le travail, nous utiliserons un seul logiciel par diagramme pour éviter les conflits.

Pour ce qui est des approbations, il est préférable que tous les membres approuvent le travail réalisé pour être sûr que le document envoyé ne soit pas bourré de fautes.

Le DP a éclairci un point au sujet de la différence entre les outils et méthodes utilisés et le PAQ. Pour ce qui est des outils et méthodes utilisés, il faut dire ce que l’on utilise, alors que dans le PAQ on expliquera comment nous allons l’utiliser.
Il est préférable que l’intégralité des membres ait touché à toutes les parties du projet en changeant de rôle d’une itération à l’autre pour que personne ne soit désavantagé.

GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Externe n°1

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Charles CHRISTMAS
Copie à :	Olivier MICHALON / Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES		23/10/2013	Création du document
1.1	Jérémy VAZ BORGES	Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	23/10/2013	Correction des erreurs

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 1 du 23 Octobre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion externe 1 du projet 3 V1.0

Questions abordées :

- Combien de joueurs au maximum peuvent jouer simultanément sur la même partie ?
- Comment est gérée l'attente d'autres joueurs sur une partie lorsqu'il n'y a qu'un seul joueur ?
- Un joueur peut-il rentrer au cours d'une partie ?
- Que veut dire le client par le jeu se déroule en vue de côté ?
- Combien de niveaux différents devra disposer le jeu ?
- Quelle est la différence entre les différents niveaux du jeu ?
- Quelles sont les commandes du jeu ?
- Les blocs du jeu sont-ils tous destructibles ?
- De combien de vies possède un joueur avant de perdre ?
- Une partie a-t-elle une limite de temps ?
- Qu'entend le client par sauvegarder et charger dans le cadre du QBomberMan++ ?
- Le client souhaite-t-il des animations particulières des personnages ?
- Quelles sont les priorités pour le client pour la prochaine itération ?

Compte rendu :

- Le nombre de joueurs jouant simultanément sur la même map n'est pas limité, de plus le client souhaite que la taille de celle-ci varie en fonction du nombre de joueurs présents.
- Une partie est créée par un joueur, qui choisit les bonus disponibles ainsi que la difficulté du niveau et enfin le nombre de joueurs. Ensuite celui-ci appelle ses amis pour indiquer le numéro de la partie. Une fois tous les joueurs présents la partie est lancée.
- Une fois une partie lancée, aucun joueur ne peut entrer en cours de partie.
- Le QBomberMan++ est un jeu en deux dimensions dans lequel les personnages sont vus de profil, et peuvent se déplacer horizontalement, mais aussi sauter et tomber d'un bloc à un autre.
- Actuellement le client souhaite deux niveaux différents possédant des maps différentes.
- Les niveaux se différencient essentiellement par le nombre de bonus disponibles au cours d'une partie.
- Les commandes de QBomberMan++ sont simples il s'agit des touches directionnelles pour déplacer le personnage et de deux touches, une pour poser une bombe et une seconde pour la déclencher.
- Le décor du jeu n'est pas composé seulement de blocs destructibles, mais il existe aussi des blocs indestructibles, comme le sol qui évite aux joueurs de sortir de la map.
- Un joueur ne possède qu'une seule vie. Mais il existe des bonus qui augmentent la résistance aux bombes, ainsi, au maximum un joueur peut perdre au bout de trois explosions.
- Une partie n'a pas de limite de temps. Mais au bout de dix minutes de jeu la map rétrécie d'une case de chaque côté.
- Dans QBomberMan++ la sauvegarde consiste à seulement sauvegarder le score du joueur, sachant que tuer un joueur rapporte un point, ainsi qu'à sauvegarder son ratio c'est-à-dire le nombre de tués divisé par le nombre de victoires.
- Pour les animations le client souhaite une frame pour représenter le saut d'un personnage, deux frames pour son déplacement et enfin une frame pour sa mort.
- Pour la prochaine itération, le client souhaite avoir en priorité un aperçu de l'interface graphique et l'aperçu d'un pseudo niveau.

GROUPE C

## Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	Olivier MICHALON
Rédigé le : 06/11/2013	Approuvé le : 11/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
2.0	Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	06/11/2013	Création du document

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Date de fin réelle
CR DP itération 2	Sébastien TROUSSE	06/11/2013	06/11/2013 / 21h00	Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013	07/11/2013
CR Client itération 2	Guillaume BROC	06/11/2013	06/11/2013 / 21h00	Clément CARLES	07/11/2013	07/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 2	Jérémy VAZ BORGES	06/11/2013	06/11/2013 21h00	Quentin CHEYNET	07/11/2013	07/11/2013
Analyse / Fonctionnelle CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	09/11/2013	10/11/2013
Conception CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	09/11/2013	10/11/2013
Réalisation CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	08/11/2013			12/11/2013	11/11/2013
Recette CU : / Interface Graphique et Contrôle	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	08/11/2013			12/11/2013	11/11/2013
Analyse / Fonctionnelle CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	09/11/2013	11/11/2013
Conception CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	07/11/2013	08/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	09/11/2013	11/11/2013
Réalisation CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	08/11/2013			12/11/2013	11/11/2013
Recette CU : / Réseaux	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	08/11/2013			12/11/2013	11/11/2013
Bilan	Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00	Clément CARLES	12/11/2013	12/11/2013
Fiche itération réelle 2	Jean-Philippe HUGUET	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00	Jérémy VAZ BORGES	12/11/2013	12/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin CHEYNET	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00	Jean-Philippe HUGUET	12/11/2013	11/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 3	Clément CARLES	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00	Guillaume BROC	12/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 3	Sébastien TROUSSE	11/11/2013	11/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET	12/11/2013
Création du rendue itération 2	Jérémy VAZ BORGES	07/11/2013			12/11/2013	12/11/2013

GROUPE C

## Ordre du jour réunion interne n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 04/11/2013	Approuvé le : 04/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	04/11/13	Création du document

L’ordre du jour sera

I. Bilan itération 1
1. Présentation et validation du PAQ
2. Présentation et validation des spécifications
3. Présentation et validation de l’analyse des risques
4. Présentation et validation de la planification des lotissements
5. Présentation et validation de l’analyse financière
6. Présentation et validation de l’analyse technique

II. Prévision de l’itération 2
7. Modification éventuelle du PAQ
8. Modification éventuelle des spécifications
9. Modification éventuelle de l’analyse des risques
10. Modification éventuelle de la planification des lotissements
11. Modification éventuelle de l’analyse financière

III. Autres
12. Questions diverses
GROUPE C

## Ordre du jour réunion externe n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 04/11/2013	Approuvé le : 04/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jean-Philippe HUGUET	Jérémy VAZ BORGES	04/11/13	Création du document

L’ordre du jour sera

I. Dernières avancées
1. Présentation et validation du PAQ
2. Validation de l’introduction
3. Validation de l’analyse financière

II. Autres
4. Questions diverses
GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Interne n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Clément CARLES / Guillaume BROC / Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 06/11/2013	Approuvé le : 06/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
2.0	Sébastien TROUSSE	Clément CARLES / Quentin CHEYNET	06/11/2013	Création du document
2.1	Quentin CHEYNET	Guillaume BROC	06/11/2013	Correction de quelques fautes d'orthographe et de forme.
2.2	Guillaume BROC	Jérémy VAZ BORGES	06/11/2013	Corrections des erreurs de définition à propos de Git et de GitHub

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion interne 2 du 06 Novembre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion interne 2 du projet 3 V2.2

Pour cette itération, le DP nous a fait part de son avis au sujet de notre dossier d’analyse fonctionnelle. Nous avons donc plusieurs points à corriger sur le dossier et du retard à rattraper. Les différentes parties seront explicitées avec les corrections à apporter.

### Dossier d’analyse fonctionnelle :

Tout d’abord, le dossier d’analyse fonctionnelle avec les différentes parties à corriger.

Page de Garde :
- Le nom « Rapport d’itération 1 » ne convient pas étant donné que ce dossier gagnera en volume à chaque itération et qu'il ne concerne pas qu’une seule itération. Il serait mieux de le remplacer par « Dossier d’Analyse Fonctionnelle » ou tout simplement « Dossier QBomberman++ ».
- Il manque un cartouche général qui est à placer juste après la page de garde, l’auteur serait celui qui fait le document maître et qui fusionne tous les documents en un seul. Chaque modification significative devra être reportée dans la partie historique.
- Il faudrait mentionner que « Charles CHRISTMAS » est le client au-dessus de la liste des membres du groupe.

Mise en forme :
Il y a un problème de numérotation des pages, car seules les trois premières pages sont numérotées.

Table des matières :
- Elle manque d’homogénéité : dans l’introduction, il y a un grand A suivi d’un grand B et par la suite il n’y en a plus aucun. Il faudrait garder la même norme dans l’intégralité du document.
- Un manque d'alignement des différents points a également été signalé par le DP.
Plan d’Assurance Qualité :
- Il manque la fiche d’itération prévisionnelle numéro deux. Pour la prochaine itération, il ne faudra pas oublier de préparer et de rendre la fiche d’itération prévisionnelle numéro trois.
- Problème de formulation dans la partie « Conduite de projet »
  - Dans la sous-partie « Suivi statique », « planifiées spontanément » représente un oxymore, il faut donc enlever spontanément ou reformuler la phrase.
- Il faut s’assurer que les normes de nommage soient suivies dans l’intégralité du projet pour qu’il n'y ait des problèmes de compréhension. Il faut également suivre les normes des identifications des différents documents créés.
- Dans la partie « Gestion de la documentation » :
  - Dans la sous-partie « Outils de production de la documentation », il faut choisir un seul logiciel, Libre Office, et s’y tenir. Dans le « PAQ », il faut présenter comment on compte utiliser les différents logiciels alors que dans les « Outils et méthodes utilisés » il faut simplement les présenter.
  - La sous-partie « Sauvegarde et archivage » devrait être renommée « Sauvegarde », car le DP considère que les fichiers présents sur GitHub étaient des sauvegardes et non des archives. Le logiciel de gestionnaire de version se nomme « Git », « Git Hub » est le service d'hébergement des fichiers qui est utilisé par Git. La gestion des versions est également à expliciter. De même pour la partie « Gestion de la configuration logicielle ».
  - Dans la sous-partie « Présentation et structure de la documentation », il y a une faute d’orthographe : « la cartouche », cartouche est masculin, il faut donc remplacer par un « le cartouche ».

- Dans la partie « Gestion de la configuration logicielle »
  - Sous-partie « Cycle de vie et états des composants » : il est préférable d’utiliser un logiciel spécialisé dans les diagrammes pour assurer un meilleur rendu et faire attention à garder les mêmes normes dans les diagrammes. La signification des éléments d'un diagramme, comme une flèche, ne doit pas changer d’un diagramme à l’autre. Il en est de même pour la sous-partie « Cycle de vie et états des documents » de la partie précédente.

Analyse des Risques :
La légende est utilisée pour l’impact sur le projet, mais pas sur la probabilité, il faut soit supprimer la légende soit l’appliquer également pour la probabilité (afin de garder l'homogénéité).

Fiche d’itération prévisionnelle et réelle :
Pour simplifier notre travail et éviter la redondance des documents, le DP nous a conseillé de n’utiliser qu’un seul document pour représenter la fiche d’itération prévisionnelle et la fiche d’itération réelle. L’ajout d’une colonne pour donner la date de fin réelle est un bon exemple.

Ordre du Jour :
Le DP nous a fait remarquer un problème dans l’indentation des différentes parties de ce document.

### Retard sur le projet :

Dans cette partie, le DP nous a donné des conseils à suivre pour pouvoir rattraper notre retard sur le projet.

Identification des cas d’utilisations :
Les différents cas d’utilisations listés par le DP sont :
- L’interface graphique
  - La carte sera présente chez les clients et le serveur de manière externe à notre application.
  - Les déplacements du personnage
  - La gestion des événements du clavier
- Réseau
  - S’aider des exemples Qt sur le chat.
  - Définir un format de trame à respecter pour l’intégralité du projet
  - Le module réseau se chargera d’envoyer et de recevoir des messages.
    - La fonction d’émission a pour rôle de traduire le message en une trame et de l’envoyer sur le réseau.
    - La fonction de réception a pour rôle de traduire la trame en un message et de traiter le message.
GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Externe n°2

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume BROC	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Clément CARLES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 06/11/2013	Approuvé le : 06/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
2.0	Guillaume BROC	Jérémy VAZ BORGES	06/11/2013	Création du document
2.1	Jérémy VAZ BORGES	Guillaume BROC	06/11/2013	Légère correction de syntaxe
2.2	Guillaume BROC	Sébastien TROUSSE	07/11/2013	Correction de l'en-tête, et adaptation du vocabulaire utilisé
2.3	Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES	07/11/2013	Correction de petites fautes de syntaxe

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 2 du 06 Novembre 2013.
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Compte rendu :

Lors de cette réunion, le client nous a dit qu'il allait nous fournir les images « sprite » du jeu (personnages, murs, bombe, et explosion). Il aurait du nous les fournir avant, mais il a oublié.
Nous avons convenu qu'à la prochaine réunion, nous lui montrerons le premier prototype qui contiendra l'interface graphique de QBomberMan++. Ce prototype devra afficher un niveau et gérer les déplacements du personnage (via les touches fléchées du clavier), puis prendre en compte les collisions lorsqu'il rencontre le mur (afin de ne pas sortir du décor). Le personnage devra pouvoir se déplacer dans le carte. Si possible, la partie réseau devra aussi être gérée. Dans le cas contraire, elle devra au moins être commencée.
GROUPE C

## Fiche d'itération Prévisionnelle n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET	Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 11/11/2013	Approuvé le : 11/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Quentin CHEYNET	Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	11/11/13	Création du document

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 3	Jean-Philippe HUGUET	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00		14/11/2013
CR Client itération 3	Jérémy VAZ BORGES	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00		14/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin CHEYNET	13/11/2013	13/11/2013 21h00		14/11/2013
Gestion des collisions	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	14/11/2013			16/11/2013
Gestion des sauts et de la gravité	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	16/11/2013
Gestion des bombes	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES	14/11/2013
Création de la factory	Quentin CHEYNET / Guillaume BROC / Clément CARLES
Établir le protocole réseau	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET
Création serveur multi-thread	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET
Bilan	Sébastien Trousse	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Fiche itération réelle 3	Quentin CHEYNET	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		19/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 4	Jérémy VAZ BORGES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 4	Guillaume BROC	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 4	Clément CARLES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Création du rendue itération 3	Jean-Philippe HUGUET	18/11/2013			19/11/2013

GROUPE C

## Ordre du jour réunion interne n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 11/11/2013	Approuvé le : 12/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
2.0	Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES	11/11/13	Création du document

Bilan Itération  :
Présentation et validation des corrections effectuées :
  - Page de garde
  - Mise en forme
  - Table des matières
  - Plan d’Assurance Qualité
  - Analyse des Risques
    - Fiche d’itération prévisionnelle et réelle
Présentation et validation des prototypes techniques
  - Prototype Interface Graphique
  - Prototype Réseau
Présentation et validation des diagrammes
  - Diagramme de cas d’utilisation :
    Interface graphique et contrôles
  - Diagramme de classes :
    Interface graphique et contrôles
  - Diagramme de séquence :
    Déplacement du personnage

Prévision de l’itération 3 :
- Modifications éventuelles des documents
- Établir le protocole réseau
- Création de la factory
- Gestion des bombes
- Gestion des sauts et de la gravité
- Gestion des collisions
- Création serveur multi-thread

Autres :
     - Questions diverses

GROUPE C

## Ordre du jour réunion externe n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Clément CARLES		Olivier MICHALON
Rédigé le : 12/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
2.0	Clément CARLES		12/11/13	Création du document

L’ordre du jour sera

I. Dernières avancées
1. Présentation et validation de l’interface graphique et des contrôles .
2. Présentation et validation de la partie réseaux.

II. Autres
   3. Questions diverses

GROUPE C
# Fiche d'itération Réelle n°3

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET		Olivier MICHALON
Rédigé le : 18/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
3.0	Quentin CHEYNET		18/11/2013	Création du document

## Fiche d'itération Réelle n°3

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 3	Jean-Philippe HUGUET	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00	Groupe C	14/11/2013
CR Client itération 3	Clément CARLES	13/11/2013	13/11/2013 / 21h00	Groupe C	14/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 3	Quentin CHEYNET	13/11/2013	13/11/2013 21h00	Groupe C	14/11/2013
Gestion des collisions	Quentin CHEYNET / Clément CARLES	14/11/2013			16/11/2013
Gestion des sauts et de la gravité	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET	16/11/2013			17/11/2013
Gestion des bombes	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	14/11/2013			18/11/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	14/11/2013			-	Pas fini
Établir le protocole réseau	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	14/11/2013			17/11/2013
Création serveur multi-thread	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	14/11/2013			17/11/2013
Ajout de la partie réseau à la partie graphique	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	18/11/2013			-	Pas fini
Bilan	Sébastien Trousse	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Fiche itération réelle 3	Quentin CHEYNET	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		19/11/2013
Fiche itération prévisionnelle 4	Jérémy VAZ BORGES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	18/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 4	Sébastien TROUSSE	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 4	Clément CARLES	18/11/2013	18/11/2013 / 21h00		18/11/2013
Création du rendue itération 3	Jean-Philippe HUGUET	18/11/2013	19/11/2013 / 12h00		19/11/2013

GROUPE C
# Compte rendu réunion interne n°4

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Quentin CHEYNET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 20/11/2013	Approuvé le : 20/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4.0	Sébastien Trousse		20/11/2013
4.1	Quentin CHEYNET		20/11/2013	Correction de quelques fautes

# Compte rendu réunion interne n°4
## Participants à la réunion
Quentin CHEYNET
Jean-Philippe HUGUET
Sébastien TROUSSE
Jérémy VAZ BORGES

## Absent injustifié à la réunion
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion interne 4 du 20 Novembre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion interne 4 du projet 3 V4.0

Pendant cette réunion, la dernière version du dossier QBomberMan++ a été présentée au DP. Il nous a donné son avis sur notre dossier et nous a donné les corrections à effectuer.

## Corrections à effectuer

-Découpage en lots/livrables
 Pour le découpage en lots/livrables, il faut corriger le tableau des livrables rendu et le mettre à jour pour qu’il corresponde aux dernières modifications.

-Diagramme de classe pour la partie interface graphique
Aucun diagramme de classe n’a été effectué pour la partie interface graphique et le DP nous a dit que c’était l’un des diagrammes les plus importants et qu’il ne pouvait pas être optionnel.

-Bilan
Étant donné que le bilan des itérations 1 et 2 n’a pas été fait, il faudra qu’il y ait pour l’itération suivante un bilan général qui reprend les différentes modifications et ajouts des autres itérations. Il faut également corriger l’erreur au sujet de la gestion des morts.

-Versions des fichiers
Pour notre question au sujet d’un changement de version, le DP préfère que nous gardions la même norme de nommage de fichier.

GROUPE C
# Compte rendu réunion externe n°4

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET	Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 20/11/2013	Approuvé le : 20/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4.0	Quentin CHEYNET		20/11/2013	Création du document
4.1	Sébastien Trousse	Quentin CHEYNET	20/11/2013	Correction fautes orthographe

# Compte rendu réunion externe n°4

## Participants à la réunion
Quentin CHEYNET
Jean-Philippe HUGUET
Sébastien TROUSSE
Jérémy VAZ BORGES

## Absent à la réunion
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 4 du 20 Novembre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion externe 4 du projet 3 V4.1

Pendant cette réunion, la dernière version de QBomberMan++ a été présentée à Charles CHRISTMAS. Il nous a donné son avis sur l’état actuel du jeu, en particulier en ce qui concerne les données relatives au gameplay (vitesse, nombre de points de vie...). Il a également été déçu de ne pas pouvoir jouer en réseau.

## Données relatives au gameplay
En début de partie, les points suivants doivent être appliqués :
- le joueur a un seul point de vie
- une explosion enlève un seul point de vie
- les explosions ont une portée d’une case
- le joueur ne peut avoir qu’une seule bombe déposée à la fois
- les sauts ont une hauteur de 50 pixels
- les bombes explosent toutes seules au bout de 3,5 secondes.

Les bonus améliorent ces caractéristiques. Certains bonus sont cumulables, et le joueur peut toujours ramasser un bonus même si ce dernier ne lui apporte rien.
- le bonus de vie augmente de un le nombre de points de vie du joueur. Un joueur ne peut avoir plus de trois points de vie de cette manière. Lorsqu’un joueur est touché par une explosion, mais qu’il est encore en vie, il devient invulnérable pendant une seconde.
- le bonus des explosions augmente d’une case la portée des explosions. Ce bonus peut se cumuler quatre fois.
- le bonus des bombes augmente de un le nombre maximum de bombes déposées qu’un joueur peut avoir. Ce bonus peut se cumuler quatre fois.
- le bonus de saut augmente de 50 pixels la hauteur du saut. La durée du saut est également plus courte. Lorsque ce bonus est ramassé une deuxième fois, la hauteur du saut revient à sa valeur de base, mais le personnage peut sauter quand il est dans les airs. Ce bonus n’est pas cumulable.
- le bonus de déclenchement des bombes permet au joueur de faire exploser sa dernière bombe posée en appuyant sur la touche espace. Ce bonus n’est pas cumulable, et les bombes n’ont plus de timer.
- le bonus de vitesse augmente la vitesse de déplacement d’un personnage. Ce bonus n’est pas cumulable.

Modifications de l’état actuel du jeu :
- les déplacements doivent être moins rapides. La vitesse actuelle doit correspondre à la vitesse améliorée par un bonus.
- lorsqu’un joueur déclenche l’explosion d’une bombe, la bombe explose immédiatement, il ne doit pas y avoir d’animation.
- les bombes sont actuellement posées aux pieds du personnage. Elles doivent être posées au niveau de son ventre.

## Jeu en réseau
Le client aimerait beaucoup pouvoir jouer en réseau à la prochaine itération.
Lorsque des joueurs sont dans la salle d’attente, la partie doit être lancée automatiquement dès que le nombre maximum de joueurs est atteint.
GROUPE C

## Ordre du jour réunion externe n°5

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 25/11/2013	Approuvé le : 25/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Jérémy VAZ BORGES		25/11/2013	Création du document
5.1	Quentin CHEYNET		25/11/2013	Correction de quelques erreurs

I.	Dernières avancées
- Présentation et validation d'un niveau.
- Présentation et validation des déplacements et des animations dans un niveau.
- Présentation et validation des bonus contenus dans un niveau.
- Présentation et validation de la gestion de la mort d'un joueur.
- Présentation et validation de la gestion du multi-joueur.

II.	Autres
Questions diverses

GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle n°5

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 25/11/2013	Approuvé le : 26/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	25/11/2013	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle n°5

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Notes
CR DP itération 5	Jean-Philippe HUGUET	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013
CR Client itération 5	Clément CARLES	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013
Gestion des scores	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion des débuts de partie	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion / des niveaux	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Liaison entre les parties jeu et réseau	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013
Gestion des changements de vue	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Gestion du son	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Bilan	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Fiche itération réelle 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	03/12/2013
Fiche itération prévisionnelle 6	Clément CARLES	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Ordre du jour de la réunion externe 6	Quentin CHEYNET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Ordre du jour de la réunion interne 6	Jérémy VAZ BORGES	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013
Création du rendue itération 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	03/12/2013 / 12h00	Groupe C	03/12/2013

GROUPE C
# Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°5

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 03/12/2013	Approuvé le : 03/12/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Sébastien TROUSSE	Jérémy VAZ BORGES	03/12/2013	Création du document

# Fiche d'itération Prévisionnelle et Réelle n°5

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 5	Jean-Philippe HUGUET	27/11/2013	27/11/2013 / 21h00	Groupe C	28/11/2013	28/11/2013
Gestion des scores	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	29/11/2013
Gestion des fins de partie	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	28/11/2013
Gestion / des niveaux	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	29/11/2013
Liaison entre les parties jeu et réseau	Quentin / CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	28/11/2013			02/12/2013	29/11/2013
Gestion des changements de vue	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Création de la factory	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013
Amélioration de la / Gestion du son	Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES	28/11/2013			02/12/2013	02/12/2013	Opérationnel sauf musique de fond
Bilan	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013	02/12/2013
Manuel d'utilisation	Jean-Philippe HUGUET	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	02/12/2013	02/12/2013
Fiche itération réelle 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	02/12/2013 / 21h00	Groupe C	03/12/2013	03/12/2013
Création du rendue itération 5	Sébastien TROUSSE	02/12/2013	03/12/2013 / 12h00	Groupe C	03/12/2013	03/12/2013

GROUPE C
## Bilan

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Quentin CHEYNET	Olivier MICHALON
Rédigé le : 02/12/2013	Approuvé le : 03/12/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Jean-Philippe HUGUET		02/12/2013	Création du document
5.1	Quentin CHEYNET		03/12/2013	Correction d'erreurs

## Bilan
## Introduction
QbomberMan++ est le premier projet entièrement réalisé par l'équipe « Groupe C ». Ce dernier n'a pas été évident à mettre en place en raison de différents mouvements au sein du groupe qui font que celui-ci termine le projet avec seulement 4 membres à ce jour.
## Dossier d'analyse
Le dossier QBomberMan++ a été réalisé, avec les documents suivants :
- le PAQ mis en place dès la première itération
- les outils et méthodes utilisés
- le découpage en lots/livrables
- l'analyse financière et l'analyse des risques
- les cas d'utilisations pour la partie graphique et la partie réseau, avec les diagrammes correspondants
- les annexes, constituées des comptes rendus des réunions, des fiches d'itération, et des ordres du jour mises à jour chaque semaine
- le découpage en lots/livrables a été mis à jour lors de la cinquième itération
- un diagramme des classes a été réalisé à cette dernière itération
## Programme
Le jeu est aujourd'hui achevé, plusieurs joueurs peuvent se rencontrer sur une partie créée en réseau et jouer sur une carte prédéfinie.
Chaque joueur peut se déplacer, poser des bombes, courir, sauter et ramasser des bonus qui apparaissent lorsque des briques sont cassées, ce qui améliore ses performances (nombre de vies, vitesse de déplacement, ampleur du saut, bonus sur les bombes...).
La gestion des sprites permet d'animer le personnage du jeu en montrant successivement différentes parties de cette planche d'images.
Les améliorations suivantes ont été apportées lors des dernières modifications de cette semaine:
- amélioration des sons et mise en place d'une musique de fond
- création des sprites de différentes couleurs pour les personnages
- affichage des scores en fin de partie
- gestion des niveaux

La mise en commun de la partie réseau et de la partie graphique a commencé lors de la quatrième itération. Des joueurs rejoignent une partie créée, qui ne se lance que lorsque le nombre de joueur attendu est atteint.
Les personnages et leurs déplacements sont visibles par chaque joueur.
La dernière itération a permis la gestion des points suivants :
- l'apparition de bonus identiques pour chaque joueur, et leur disparition
- la gestion des fins de parties
GROUPE C
## Manuel d'utilisation

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jean-Philippe HUGUET	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 02/12/2013	Approuvé le : 03/12/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
5.0	Jean-Philippe HUGUET		02/12/2013	Création du document
5.1	Quentin CHEYNET	Jérémy VAZ BORGES	03/12/2013	Correction d'erreurs

## Manuel d'utilisation
## Introduction
QBomberMan++ est un jeu vidéo largement inspiré de Bomberman. Le joueur incarne un poseur de bombes, le but étant de tuer les adversaires et de rester en vie pour gagner.
## Création d'une partie
Le joueur souhaitant créer une partie en réseau lance dans un premier temps le jeu.

Il doit ensuite sélectionner « Créer une partie ».

 Le joueur décide ensuite du nombre de joueurs qui rejoindront cette partie ainsi que la carte sur laquelle il souhaite jouer.
## Rejoindre une partie
Comme lors de la création d'une partie, chaque joueur souhaitant rejoindre une partie doit posséder l’exécutable du jeu et lancer celui-ci.

Le joueur doit ensuite cliquer sur le bouton rejoindre une partie.

La fenêtre suivante demande au joueur de saisir l'adresse IP de la partie qu'il souhaite rejoindre. Celle-ci sera de la forme xxx.xxx.xxx.xxx ou localhost si la partie se déroule sur un même ordinateur.
## Le jeu
Une fois que tous les joueurs sont prêts, la partie commence.
Chaque joueur est libre de déplacer son personnage à l'aide des touches directionnelles :
La flèche de gauche permet au personnage de se déplacer vers la gauche, de la même manière la flèche de droite permet au personnage un déplacement sur la droite. La flèche du haut permet au joueur de sauter et celle du bas permet à BomberMan de poser une bombe, qui explosera au bout de	quelques secondes.

Ces briques sont dites « cassables », elles disparaîtront lorsqu'une explosion les touche.

A l'inverse, ces briques sont dites solides, rien ne pourra les détruire.

Lorsqu'une brique « cassable » est détruite par une explosion, un bonus peut apparaître. Tous les joueurs peuvent alors récupérer ce bonus et seul le premier à arriver dessus pourra bénéficier de l'avantage de ce dernier.

Les bonus sont les suivants :

Permet au personnage d'augmenter l'ampleur de ses sauts. Si un joueur récupère deux fois ce bonus, il peut sauter quand il est dans les airs, ce qui lui donne l' impression de voler.

Ce bonus offre au personnage une vie supplémentaire.

Le personnage pourra se déplacer plus rapidement sur la carte après avoir récupéré ce bonus.

Permet d'augmenter la portée des bombes.

Ce bonus permet à un joueur de faire exploser la dernière bombe posée par son personnage à l'aide de la touche espace du clavier. Les bombes n'exploseront plus toutes seules.

Ce bonus permet au joueur de disposer d'un plus grand nombre de bombes qu'il pourra poser simultanément (avant que la première n'ait explosé).

## Fin de la partie
Le joueur perd lorsqu'une explosion touche son personnage et qu'il ne lui reste plus de vie.
Le gagnant de la partie est le dernier joueur à ne pas avoir été victime d'une bombe.
Lorsque la partie est terminée, un tableau récapitule les performances de chaque joueur en indiquant le nombre de joueurs qu'il a tué, et par qui il a été tué.