GROUPE C
# Bilan

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Quentin CHEYNET	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 25/11/2013	Approuvé le : 25/11/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4.0	Quentin CHEYNET	Jérémy VAZ BORGES	25/11/2013	Création du document
4.1	Sébastien TROUSSE		25/11/2013	Corrections de quelques fautes d’orthographe

# Bilan
## Dossier d'analyse
Le dossier QBomberMan++ a été réalisé, avec les documents suivants :
- le PAQ
- les outils et méthodes utilisés
- le découpage en lots/livrables
- l'analyse financière et l'analyse des risques
- les cas d'utilisations pour la partie graphique et la partie réseau, avec les diagrammes correspondants
- les annexes, constituées des comptes rendus des réunions, des fiches d'itération, et des ordres du jour

Actuellement, certaines parties de ce dossier doivent encore être améliorées :
- le découpage en lots/livrables doit être mise à jour
- un diagramme des classes doit être créé pour la partie graphique
## Programme
Le jeu en lui-même (sans compter la partie réseau) est pratiquement terminé. Le personnage peut se déplacer dans un niveau, poser des bombes, casser des briques, récupérer des bonus qui l'améliorent, et mourir.
Il existe des sprites correspondants à chacun de ces éléments, et elles sont animées lorsque c'est nécessaire.
Les améliorations suivantes devront être apportées, pour que le jeu soit fini :
- ajout des sons
- création des sprites de différentes couleurs pour les personnages
- ajout d'un compte à rebours lorsque la partie commence, dont la fin provoque l'apparition de briques incassables autour du niveau
- comptage du nombre de personnages tués
- gestion des niveaux

La mise en commun de la partie réseau et de la partie graphique a commencé lors de la quatrième itération. Des joueurs peuvent rejoindre une partie créée, qui se lancera lorsque le nombre maximum de joueurs aura été atteint.
Les personnages et leurs déplacements sont visibles par chaque joueur.
Il faut encore gérer la mise en réseau des éléments suivants :
- la pose de bombes
- l'apparition des bonus
- la gestion des fins de parties
- la mise en place d'une salle d'attente