GROUPE C
# Compte rendu réunion interne n°4

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE		Olivier MICHALON
Rédigé le : 20/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4.0	Sébastien Trousse		20/11/2013

# Compte rendu réunion interne n°4
## Participants à la réunion
Quentin CHEYNET
Jean-Philippe HUGUET
Sébastien TROUSSE
Jérémy VAZ BORGES

## Absent injustifié à la réunion
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion interne 4 du 20 Novembre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion interne 4 du projet 3 V4.0

Pendant cette réunion, la dernière version du dossier QBomberMan++ a été présentée au DP. Il nous a donné son avis notre dossier et nous a donné les corrections à effectuer.

## Corrections à effectuer

-Découpage en lots/livrables
 Pour le découpage en lots/livrable il faut corriger le tableau des livrables rendu et le mettre à jour pour qu’il corresponde aux dernières modifications.

-Diagramme de classe pour la partie interface graphique
Aucun diagramme de classe n’a été effectué pour la partie interface graphique et le DP nous a dit que c’était l’un des diagrammes les plus importants et qu’il ne pouvait pas être optionnel.

-Bilan
Étant donné que le bilan des itérations 1 et 2 n’a pas été fait. Il faudra qu’il y ait pour l’itération suivante un bilan général qui reprend les différentes modifications et ajouts dans les différentes itérations. Il faut également corriger l’erreur au sujet de la gestion des morts.

-Versions des fichiers
Pour notre question au sujet d’un changement de version, le DP préfère que nous gardions la même norme de nommage de fichier. Tant que nous nous y tenons pendant toute la durée du projet.