GROUPE C
# Annexes

- Fiche d'itération prévisionnelle 1
- Fiche d'itération réelle 1
- Compte rendu réunion interne de l'itération 1
- Compte rendu réunion externe de l'itération 2
- Fiche d'itération prévisionnelle 2

GROUPE C

## Fiche d'itération Prévisionnelle n°1

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE / Guillaume BROC	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Clément CARLES / Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	Création du document
1.1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	Sébastien TROUSSE	24/10/2013	Modification des dates de commencement et de fin

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin prévue	Notes
CR DP itération 1	Sébastien TROUSSE	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	24/10/2013
CR Client itération 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013
Fiche itération prévisionnelle 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013
Introduction	Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
PAQ	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Formation GIT	Quentin CHEYNET	23/10/2013			23/10/2013
Spécifications	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Analyse des risques	Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Guillaume BROC / Clément CARLES	04/11/2013
Planification : / Lotissement	Sébastien TROUSSE	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Planification : / Fiche itération / réelle 1	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	05/11/2013
Analyse Technique : méthodes et outils utilisés	Guillaume BROC	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Analyse Technique : / identification des verrous techniques	Clément CARLES	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Ordre du jour de la réunion externe 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Clément CARLES	05/11/2013
Création du rendue itération 1	Clément CARLES / Quentin CHEYNET	23/10/2013

GROUPE C

## Fiche d'itération Réelle n°1

Acteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 04/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document
[PROJET3][GrpC]fiche_itération_PREVISIONNELLE_n°1_23-10-13_v1.1	[PROJET3][GrpC]fiche_itération_PREVISIONNELLE_n°1_23-10-13_v1.1.pdf

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES	Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE	23/10/2013	Création du document

Liste des tâches	Auteurs	Date début	Date d'envoi à l'approbateur	Approbateurs	Date de fin réelle	Notes
CR DP itération 1	Sébastien TROUSSE	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Jérémy VAZ BORGES / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC	24/10/2013
CR Client itération 1	Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013
Fiche itération prévisionnelle 1	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	23/10/2013	23/10/2013 21h00	Guillaume BROC / Clément CARLES / Sébastien TROUSSE	24/10/2013
Introduction	Jean-Philippe HUGUET	23/10/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013
PAQ	Quentin CHEYNET / Jérémy VAZ BORGES	24/10/2013	04/11/2013 / 8h	Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Formation GIT	Quentin CHEYNET	23/10/2013			23/10/2013
Spécifications	Guillaume BROC / Clément CARLES	24/10/2013				Pas fait
Analyse des risques	Jean-Philippe HUGUET	24/10/2013	04/11/2013 / 20h	Guillaume BROC / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013
Planification : / Lotissement	Sébastien TROUSSE	25/10/2013	04/11/2013 / 8h	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET	04/11/2013
Planification : / Fiche itération / réelle 1	Jérémy VAZ BORGES	04/11/2013	05/11/2013 / 8h	Quentin CHEYNET	05/11/2013
Analyse Technique : méthodes et outils utilisés	Guillaume BROC	25/10/2013	04/11/2013 / 20h	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013
Analyse Technique : / identification des verrous techniques	Clément CARLES	25/10/2013				Trop tard
Ordre du jour de la réunion externe 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES	05/11/2013
Ordre du jour de la réunion interne 2	Jean-Philippe HUGUET	04/11/2013	04/11/2013 / 20h	Jérémy VAZ BORGES / Sébastien TROUSSE	05/11/2013
Création du rendue itération 1	Quentin CHEYNET	23/10/2013	05/11/2013 / 01h20	Sébastien TROUSSE / Jérémy VAZ BORGES	05/11/2013

GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Interne n°1

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Sébastien TROUSSE	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Jérémy VAZ BORGES	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le : 23/10/2013	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Olivier MICHALON
Copie à :	Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

Historique :
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Sébastien Trousse		23/10/2013	Création du document.
1.1	Sébastien Trousse	Quentin CHEYNET / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Jérémy VAZ BORGES	23/10/2013	Correction des différentes fautes

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 1 du 23 Octobre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion interne 1 du projet 3 V1.0

Pour cette itération, nous avons vu avec le DP qu’il faudrait faire une maquette (Interface graphique) à présenter avec QDesigner.

### Au sujet du Plan d’Assurance Qualité

Nous allons fixer différentes normes pour le nommage des fichiers.
Pour notre manière de coder, une norme de codage sera mise en place.
Pour les logiciels, nous allons utiliser Libre Office dans un premier temps puis si possible Word.
Git Hub sera notre serveur de stockage.

Nous devons nous engager à répondre aux mails rapidement et spécifier les dates des différentes livraisons et à les respecter.

### Normes à respecter

Concernant les normes des fichiers, nous nous engageons également à garder une uniformité dans les documents en gardant des cartouches pour les grandes parties, ou cas d’utilisations, et également pour le document maître. Une colonne "non approuvé" peut être ajoutée.

Pour simplifier le travail, nous utiliserons un seul logiciel par diagramme pour éviter les conflits.

Pour ce qui est des approbations, il est préférable que tous les membres approuvent le travail réalisé pour être sûr que le document envoyé ne soit pas bourré de fautes.

Le DP a éclairci un point au sujet de la différence entre les outils et méthodes utilisés et le PAQ. Pour ce qui est des outils et méthodes utilisés, il faut dire ce que l’on utilise, alors que dans le PAQ on expliquera comment nous allons l’utiliser.
Il est préférable que l’intégralité des membres ait touché à toutes les parties du projet en changeant de rôle d’une itération à l’autre pour que personne ne soit désavantagé.

GROUPE C

## Compte Rendu Réunion Externe n°1

Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Jérémy VAZ BORGES	Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	Olivier MICHALON
Rédigé le : 23/10/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion :
Diffusion	Externe
À :	Charles CHRISTMAS
Copie à :	Olivier MICHALON / Jérémy VAZ BORGES / Quentin CHEYNET / Sébastien TROUSSE / Jean-Philippe HUGUET / Guillaume BROC / Clément CARLES

Document de référence :
Libellé	Document

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Jérémy VAZ BORGES		23/10/2013	Création du document
1.1	Jérémy VAZ BORGES	Jean-Philippe HUGUET / Sébastien TROUSSE	23/10/2013	Correction des erreurs

Participants de la réunion :

Jérémy VAZ BORGES
Quentin CHEYNET
Sébastien TROUSSE
Jean-Philippe HUGUET
Guillaume BROC
Clément CARLES

Compte rendu de la réunion externe 1 du 23 Octobre 2013
À Faculté des Sciences de Luminy, 163 av de Luminy, 13009 Marseille

Réunion externe 1 du projet 3 V1.0

Questions abordées :

- Combien de joueurs au maximum peuvent jouer simultanément sur la même partie ?
- Comment est gérée l'attente d'autres joueurs sur une partie lorsqu'il n'y a qu'un seul joueur ?
- Un joueur peut-il rentrer au cours d'une partie ?
- Que veut dire le client par le jeu se déroule en vue de côté ?
- Combien de niveaux différents devra disposer le jeu ?
- Quelle est la différence entre les différents niveaux du jeu ?
- Quelles sont les commandes du jeu ?
- Les blocs du jeu sont-ils tous destructibles ?
- De combien de vies possède un joueur avant de perdre ?
- Une partie a-t-elle une limite de temps ?
- Qu'entend le client par sauvegarder et charger dans le cadre du QBomberMan++ ?
- Le client souhaite-t-il des animations particulières des personnages ?
- Quelles sont les priorités pour le client pour la prochaine itération ?

Compte rendu :

- Le nombre de joueurs jouant simultanément sur la même map n'est pas limité, de plus le client souhaite que la taille de celle-ci varie en fonction du nombre de joueurs présents.
- Une partie est créée par un joueur, qui choisit les bonus disponibles ainsi que la difficulté du niveau et enfin le nombre de joueurs. Ensuite celui-ci appelle ses amis pour indiquer le numéro de la partie. Une fois tous les joueurs présents la partie est lancée.
- Une fois une partie lancée, aucun joueur ne peut entrer en cours de partie.
- Le QBomberMan++ est un jeu en deux dimensions dans lequel les personnages sont vus de profil, et peuvent se déplacer horizontalement, mais aussi sauter et tomber d'un bloc à un autre.
- Actuellement le client souhaite deux niveaux différents possédant des maps différentes.
- Les niveaux se différencient essentiellement par le nombre de bonus disponibles au cours d'une partie.
- Les commandes de QBomberMan++ sont simples il s'agit des touches directionnelles pour déplacer le personnage et de deux touches, une pour poser une bombe et une seconde pour la déclencher.
- Le décor du jeu n'est pas composé seulement de blocs destructibles, mais il existe aussi des blocs indestructibles, comme le sol qui évite aux joueurs de sortir de la map.
- Un joueur ne possède qu'une seule vie. Mais il existe des bonus qui augmentent la résistance aux bombes, ainsi, au maximum un joueur peut perdre au bout de trois explosions.
- Une partie n'a pas de limite de temps. Mais au bout de dix minutes de jeu la map rétrécie d'une case de chaque côté.
- Dans QBomberMan++ la sauvegarde consiste à seulement sauvegarder le score du joueur, sachant que tuer un joueur rapporte un point, ainsi qu'à sauvegarder son ratio c'est-à-dire le nombre de tués divisé par le nombre de victoires.
- Pour les animations le client souhaite une frame pour représenter le saut d'un personnage, deux frames pour son déplacement et enfin une frame pour sa mort.
- Pour la prochaine itération, le client souhaite avoir en priorité un aperçu de l'interface graphique et l'aperçu d'un pseudo niveau.